| Hạng mục | Đúng / sai | Vi phạm quy tắc | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| • H1. Thẻ trên cùng cột Product Backlog: "Làm tính năng đi ghép" — chỉ có tiêu đề, không mô tả. | sai | Detail appropriate, estimate | Ko có chi tiết , ko có ước lượng chính xác vì đây là 1 epic |
| • H2. Thẻ thứ 2 "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" nằm trên thẻ thứ 3 "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép". | sai | Prioritied | Thẻ 2 có giá trị ko bằng thẻ 3 nhưng lại dc xếp trên |
| • H3. Thẻ cuối cột: "Khách đánh giá bạn đi ghép" — chỉ có tiêu đề ngắn, kèm ước lượng sơ bộ "lớn". | đúng |  | Thẻ có giá trị thấp , ko nên mô tả quá chi tiết vì chưa cần |
| • H4. Tú tự thêm thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" và kéo lên đầu cột Product Backlog vì thấy cần làm gấp. | sai | Vi phạm quyền hạn, backlog refinement | Dev ko có quyền chỉnh sửa, nếu muốn phải có trao đổi với PO, PO mới là ng quyết định |
| • H5. Bảng chỉ có 4 cột: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Done; thẻ code xong được kéo thẳng sang Done. | sai | Thiếu cột Review/QA | Tester ko thể đánh giá SP |

Sửa:

H1: cần có mô tả chi tiết đầy đủ, ước lượng sơ bộ

H2: chỉnh sửa thứ tự các thẻ có giá trị , đưa thẻ 2 xuống dưới

H3: thẻ cuối chưa cần chi tiết đầy đủ vì có thể sẽ bị thay đổi , hủy bỏ  ưu tiên thẻ phía trên

H4: trao đổi với PO

H5: Product backlog  Sprint Bl  In progress  in review/QA  Done